Backlog du produit

Groupe 4

Présentation des fonctionnalités

Notre projet comporte trois (3) fonctionnalités notamment :

1. L’enregistrement :

Cette fonctionnalité permet à l’apprenant de saisir des informations personnelles à savoir son email, son nom, son prénom, sa date de naissance et sa formation dans un formulaire qui sera stockée dans notre base de données.

1. Consultation de la liste :

C’est une option qui liste tous les apprenants inscrits.

1. Recherche :

C’est une barre d’accès rapide aux informations relative aux apprenants.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorité | Elément | Taches | Temps |
| 1 | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir m'enregistrer | 1) création de l'interface utilisateur 2) création de d’un formulaire 3) création d'une base de données apprenants 4) lier les informations de notre formulaire à la base de données et les stocker. | 4 jours |
| 2 | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir consulter la liste des apprenant appris | Création du lien de récupération de la liste des apprenants dans la base | 1 jours |
| 3 | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir accéder aux informations relatives aux apprenants | Récupération de l'élément recherché dans la base de données | 1 jours |
|  |  |  |  |